# CHUẨN HÓA NHỊP SPRINT CỦA ĐỘI RIKKEIGO

## 1. Mục tiêu bài tập

- Nhận diện được quy tắc vận hành Sprint đúng và sai so với Scrum.

- Giải thích được hậu quả của quy tắc sai qua 3 trụ cột Minh bạch – Thanh tra – Thích nghi.

- Viết lại được các quy tắc sai theo đúng chuẩn Scrum và có thể áp dụng ngay cho đội RikkeiGo.

## 2. Phần 1 – Phân tích 4 quy tắc

| Quy tắc | Đúng/Sai | Vi phạm sự kiện/Artifact nào | Trụ cột bị ảnh hưởng | Hậu quả thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QT1. Độ dài Sprint linh hoạt: tuần nhiều việc thì kéo dài 3–4 tuần, ít việc thì rút còn 1 tuần. | Sai | Sprint | Minh bạch, Thanh tra, Thích nghi | Nhịp Sprint không ổn định khiến đội và người dùng không biết trước khi nào có bản mới, đồng thời khó so sánh kết quả giữa các Sprint. |
| QT2. Cuối Sprint, đội trình diễn cho người dùng thử mọi thứ đã code, kể cả phần chưa kiểm thử. | Sai | Sprint Review và Increment | Minh bạch, Thanh tra | Người dùng có thể tưởng phần chưa kiểm thử đã hoàn thành, dẫn đến phát hiện lỗi muộn và làm mất niềm tin vào sản phẩm. |
| QT3. Sau buổi Sprint Review, Đức cập nhật lại Product Backlog dựa trên góp ý của người dùng thử. | Đúng | — | — | Đây là cách làm đúng vì Product Backlog được cập nhật dựa trên phản hồi và thông tin mới từ Sprint Review, giúp sản phẩm thích nghi với nhu cầu thực tế. |
| QT4. Sprint vừa rồi không có sự cố nào nên đội bỏ buổi Sprint Retrospective. | Sai | Sprint Retrospective | Thanh tra, Thích nghi | Đội bỏ qua cơ hội nhìn lại cách làm và cải tiến, khiến các vấn đề tiềm ẩn có thể tiếp tục xuất hiện ở những Sprint sau. |

## 3. Giải thích chi tiết

### QT1 – Độ dài Sprint linh hoạt

Kết luận: Sai.

Sprint cần có độ dài cố định và nhất quán để tạo ra một nhịp làm việc ổn định. Việc tự ý kéo dài hoặc rút ngắn Sprint theo khối lượng công việc làm mất tính dự đoán và khiến người dùng không biết chính xác khi nào có Increment mới.

Trụ cột bị ảnh hưởng:

- Minh bạch: Không còn lịch Sprint rõ ràng.

- Thanh tra: Khó so sánh và đánh giá kết quả giữa các Sprint.

- Thích nghi: Việc thay đổi nhịp Sprint để xử lý nhiều/ít việc không giải quyết nguyên nhân thực tế của vấn đề.

### QT2 – Demo cả phần chưa kiểm thử

Kết luận: Sai.

Sprint Review nên tập trung vào Increment có thể sử dụng và đáp ứng Definition of Done đã thống nhất. Phần chưa kiểm thử chưa được xem là hoàn thành nên không nên trình diễn như một phần sản phẩm đã hoàn chỉnh.

Trụ cột bị ảnh hưởng:

- Minh bạch: Trạng thái hoàn thành của sản phẩm không được thể hiện chính xác.

- Thanh tra: Người dùng có thể đánh giá sản phẩm dựa trên phần chưa đạt tiêu chuẩn hoàn thành.

### QT3 – Cập nhật Product Backlog sau Sprint Review

Kết luận: Đúng.

Sprint Review là thời điểm Scrum Team và các bên liên quan kiểm tra kết quả Sprint và thảo luận những thay đổi cần thiết. Việc Product Owner cập nhật Product Backlog dựa trên phản hồi của người dùng thử là phù hợp với mục tiêu thích nghi của Scrum.

### QT4 – Bỏ Sprint Retrospective khi không có sự cố

Kết luận: Sai.

Sprint Retrospective không chỉ dùng để xử lý sự cố mà còn giúp đội xem xét cách làm việc và tìm cách cải tiến chất lượng, hiệu quả. Vì vậy, dù Sprint không xảy ra sự cố, đội vẫn cần thực hiện Retrospective.

Trụ cột bị ảnh hưởng:

- Thanh tra: Đội không kiểm tra lại cách làm việc của chính mình.

- Thích nghi: Mất cơ hội đưa ra cải tiến cho Sprint tiếp theo.

## 4. Phần 2 – Sửa lỗi các quy tắc sai

### QT1 – Quy tắc đúng

Viết lại:

Sprint của RikkeiGo có độ dài cố định và nhất quán, được đội thống nhất từ đầu và không thay đổi tùy theo khối lượng công việc.

### QT2 – Quy tắc đúng

Viết lại:

**Cuối mỗi Sprint, đội chỉ trình diễn Increment đã đạt Definition of Done, bao gồm các